**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA**

**DE CHIMBORAZO**

A logo with a couple of men holding a hammer and a book

AI-generated content may be incorrect.

**TEMA:**

Product Backlog

**ESTUDIANTE:**

Carla Lomas (7388)

**ASIGNATURA:**

Aplicaciones Informáticas II

**SEMESTRE-PARALELO:**

8° Software “1”

**FECHA:** 13/10/2025

**SEPTIEMBRE 2025 – ENERO 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BACKLOG** | | | | | | |
| **#** | **Tipo** | **ID** | **Título** | **Est. (h)** | **Pri** | **Depende de** |
| 1 | HT | HT-01 | Configuración de entorno y orquestación | 8 | 1 | — |
| 2 | HT | HT-02 | Modelado de datos (extensión hr.employee) | 10 | 1 | HT-01 |
| 3 | HT | HT-05 | Seguridad de integraciones | 6 | 1 | HT-01 |
| 4 | HT | HT-04 | Endpoint /cv/callback y flujo n8n | 8 | 1 | HT-01, HT-05 |
| 5 | HT | HT-03 | Separación Presentación/Negocio/Datos | 6 | 2 | HT-01, HT-02 |
| 6 | HT | HT-06 | Plantillas institucionales QWeb | 5 | 2 | HT-02, HT-03 |
| 7 | HT | HT-07 | Telemetría y performance | 4 | 3 | HT-04 |
| 8 | HU | HU-01 | Importar docentes desde Google Sheets | 6 | 1 | HT-01, HT-05 |
| 9 | HU | HU-02 | Incorporar CV institucional (PDF) procesado | 8 | 2 | HT-04, HT-05 |
| 10 | HU | HU-03 | Validación y normalización de datos | 6 | 1 | HU-01, HU-02 |
| 11 | HU | HU-04 | Corrección manual de registros | 5 | 2 | HU-03 |
| 12 | HU | HU-05 | Publicación/actualización de páginas públicas | 5 | 3 | HU-03, HT-06 |
| 13 | HU | HU-06 | Auditoría y versionado de eventos | 4 | 2 | HT-01, HT-02 |