**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA**

**DE CHIMBORAZO**

A logo with a couple of men holding a hammer and a book

AI-generated content may be incorrect.

**TEMA:**

Sprint Backlog

**ESTUDIANTE:**

Carla Lomas (7388)

**ASIGNATURA:**

Aplicaciones Informáticas II

**SEMESTRE-PARALELO:**

8° Software “1”

**FECHA:** 20/10/2025

**SEPTIEMBRE 2025 – ENERO 2026**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT ID** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **TOTAL HORAS** |
| **Sprint 1** | **HT-01** Configuración de entorno y orquestación.  **HT-02** Modelado de datos (extensión hr.employee). | 21/10/2025 | 29/10/2025 | 18 h |
| **Sprint 2** | **HT-05** Seguridad de integraciones.  **HT-04** Endpoint /cv/callback y flujo n8n. | 30/10/2025 | 07/11/2025 | 14 h |
| **Sprint 3** | **HT-03** Separación Presentación/Negocio/Datos.  **HT-06** Plantillas institucionales QWeb. | 08/11/2025 | 15/11/2025 | 11 h |
| **Sprint 4** | **HU-01** Importar docentes desde Google Sheets.  **HU-02** Incorporar CV institucional (PDF) procesado. | 16/11/2025 | 24/11/2025 | 14 h |
| **Sprint 5** | **HU-03** Validación y normalización de datos.  **HU-04** Corrección manual de registros.**HU-05** Publicación/actualización de páginas públicas. | 25/11/2025 | 06/12/2025 | 16 h |
| **Sprint 6** | **HU-06** Auditoría y versionado de eventos.  **HT-07** Telemetría y performance. Entrega de métricas y cierre del proyecto. | 07/12/2025 | 14/12/2025 | 8 h |